**ARCIDIOCESI DI TRENTO**   
**Servizio Comunicazione**

Piazza Fiera, 2 - 38122 Trento   
Tel 0461/891.333 - 345/2670822

e-mail: [ufficiostampa@diocesitn.it](mailto:ufficiostampa@diocesitn.it)

Trento, 12 maggio 2021

**Prosegue il restauro della Cattedrale di Trento. Terminato l’intervento nelle navate, si passa a transetto e zona absidale. Per allestire i ponteggi, il Duomo chiude dal 17 maggio fino a San Vigilio: celebrazioni spostate in S. Francesco Saverio, S. Maria e Salesiani. Termine lavori fra un anno**

Prosegue il complesso restauro della Cattedrale di Trento. Ultimato l’intervento nella **navata centrale e nella navata sud** (avviato nel luglio 2019), dal prossimo **lunedì 17 maggio** inizierà lo smontaggio dei ponteggi che saranno subito riposizionati nella **parte absidale**.

L’opera attuata in questi due anni ha riguardato il restauro dei paramenti lapidei interni ed importanti interventi di consolidamento. In particolare, si è puntato a migliorare il comportamento sismico della struttura, i cui limiti si erano palesati nel corso dei lavori, a seguito di approfondite indagini statiche.

Il restauro ora si sposta, senza interruzioni temporali, nelle zone del **transetto**, del **tiburio** e dell’**abside**. Anche in questa sezione si tratterà di intervenire sui paramenti lapidei interni e di completare l’intervento di stabilizzazione strutturale e sismica.

Per attuare in piena sicurezza le articolate manovre di smontaggio e rimontaggio dei ponteggi, la **Cattedrale di Trento dovrà essere inevitabilmente chiusa al pubblico a partire dal prossimo 17 maggio**. Sarà **riaperta** in tempo utile per la celebrazione della festa del patrono **San Vigilio**, il prossimo **26 giugno**. Per quella data, dopo due anni di lavori, il Duomo accoglierà fedeli e turisti con un volto, almeno in parte, decisamente rinnovato: saranno infatti nuovamente e completamente fruibili la navata centrale e quelle laterali. Diverranno invece inaccessibili e quindi non fruibili per il culto i transetti nord e sud, l’altare maggiore sottostante il tiburio, il coro e l’abside. Un altare provvisorio sarà collocato nella parte di presbiterio che resterà agibile.

Durante le settimane di chiusura le **celebrazioni** **previste in Cattedrale** saranno **spostate nelle chiese di S. Francesco Saverio, S. Maria Maggiore e Salesiani** negli orari indicati in calce.

L’intervento nell’area orientale della Cattedrale (transetto, tiburio, abside), oltre ai lavori di restauro dei paramenti lapidei e di consolidamento strutturale prevede anche il **restauro delle importanti superfici affrescate** presenti nel transetto ed il restauro del **coro ligneo settecentesco**.

Questa prossima fase dei lavori avrà durata indicativa di **1 anno** ed andrà a completare l’opera ad oggi già conclusa nelle tre navate dell’aula liturgica, iniziata a marzo 2017 con la navata nord.

L’**importo complessivo** dei lavori è pari a **8.530.000 euro** di cui 2.750.000 euro accordati per interventi di consolidamento strutturale e miglioramento sismico e per interventi accessori di completamento. La Provincia Autonoma di Trento interviene con un contributo pari al 75% del totale dei costi, per il resto a carico dell’Arcidiocesi di Trento e del Capitolo della Cattedrale.

**Celebrazioni a partire dal 17 maggio** (a seguito di chiusura della Cattedrale):

**Messe dei giorni feriali:**

ore 07.10: Chiesa di S. Francesco Saverio

ore 08.15: Chiesa di S. Francesco Saverio

ore 19.00: Chiesa dei Salesiani (via Barbacovi)

**Messe dei giorni festivi:**

sabato ore 19: Chiesa di S. Maria

domenica ore 08.15: Chiesa di S. Francesco Saverio

domenica ore 10.00: Chiesa di S. Francesco Saverio

La celebrazione quotidiana di Lodi (ore 08.00) e Vespri (ore 18.30; domenica ore 18.00) avverrà nella Chiesa di S. Francesco Saverio.